**迭代计划**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2015.11.18

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目组号 | 2 | 迭代名称 | Sprint3 |
| 计划起止日期 | 2015.11.18~2015.12.1 | | |
| 任务及进度安排：   1. 获取大量从网上爬下来的酒店餐厅数据，存入数据库； 2. 设计好前端的餐厅列表布局，并实现餐厅的二级页面设计（餐厅介绍等） 3. 前端后台连通，实现对餐厅的搜索和推荐。 | | | |
| 计划递交的工件：   1. Sprint3迭代计划； 2. Sprint3迭代测试计划； 3. Sprint3迭代测试总结报告； 4. Sprint3迭代总结报告； 5. Sprint3相关后台代码和API文档； 6. Sprint3代码质量报告； 7. Sprint3代码部署记录； | | | |
| 主要的风险和应对方案：  本次迭代的主要风险为餐厅页面的布局方式。由于本项目是基于实际面向用户的目的来建立的，对前端设计要求的变更比较频繁，同时甲方那边对于餐厅优惠制度的市场调研还未完全结束，目前实现的版本不一定是最终定稿的版本，存在返工的风险。  该风险的主要解决方案是：   1. 向甲方确定好最不容易变更的部分，优先实现； 2. 开发期间多与甲方交流及时对变更做出反应； | | | |
| 每个成员的任务分工：   * 迭代计划以及迭代总结 ——夏亦谦 * 迭代测试计划以及迭代测试报告 ——张坚鑫 * 餐厅部分前端界面设计 ——李菁菁 * 餐厅搜索和推荐的后台设计 ——张坚鑫，高策 * 酒店餐厅数据搜集爬虫 ——夏亦谦，李菁菁 * 测试工作 ——高策，张坚鑫, 李菁菁，夏亦谦 * Sprint3相关后台代码和API文档 ——张坚鑫，高策 * Sprint3代码质量报告和部署记录 ——高策 | | | |
|  | | | |