**迭代计划（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2015.11.4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目组号 | 2 | 迭代名称 | Sprint2 |
| 计划起止日期 | 2015.11.4~2015.11.17 | | |
| 任务及进度安排：  Sprint1的主要任务为完成微信公众号部分的用户注册登录功能，会员制度功能  并且完成相应的文档。 | | | |
| 计划递交的工件：   * Sprint2迭代计划 * Sprint2 迭代测试计划 * Sprint2 迭代测试总结报告 * Sprint2迭代总结报告 | | | |
| 主要的风险和应对方案：  本次迭代的主要风险为会员卡制度的建立，由于本项目是基于实际使用的目的来建立的，在上一个迭代产生的需求规约中，甲方对会员制度进行了详细的设计和要求，较为繁琐，同时甲方那边对于会员制度的市场调研还未结束，目前设计的版本不一定是最终想要的版本，存在返工修改的危险。  该风险的主要解决方案是：  1 向甲方确定好最基本最不容易变的部分，优先实现；  2 开发期间多与甲方交流及时更改好实现； | | | |
| 每个成员的任务分工：   * 迭代计划以及迭代总结 ——张坚鑫 * 迭代测试计划以及迭代测试报告 —— 夏亦谦 * 前端界面设计 —— 李菁菁 * 注册登录以及会员制度实现 ——高策，张坚鑫 * 测试工作 —— 高策，张坚鑫, 李菁菁，夏亦谦 | | | |